## Slide 1
AI 辅助硬科技研发 · 合稿材料
有界推进与绿灯底座
这场汇报讲一条能力线，分两段。
上篇：过去那个项目，在四重约束下怎么管住 AI。
下篇：同一条线怎么升级成「绿灯底座 + 缺项里补」，冲固定可核对的终点。
主语是 Agent 工程能力；ML-KEM 是检验床，不是算法仓库路演。
上篇
过去：四约束下管住 AI
同一条能力线
下篇
今天：底座 × 缺项冲固定终点
1/10

## Slide 2
挑战令主题之一：基于存量旧型号 AI Core 构造高性能 PQC 关键算子实现
要做什么
在目标芯片的 AI Core 上，把后量子密码密钥生成里约定好的 NTT 计算 做出来。
硬验收：实机真能跑；输出与参考程序 逐项对上。技术路线不规定。
推进节奏：C 语言基准代码 → 方案设计 → 探路（定主线）→ AI Core 实现（基准→批量→融合算子）→ 测试+交付。
为什么难
核心挑战：路线不确定 × 平台不成熟 × 语言不常见 × 设备不直调
① 路线不确定
造成的困难：研究类项目失败尝试特别多。新旧代码叠放，主线未钉死时探索成本极高、状态难对齐。
AI 跑偏：很难识别有价值的路线，容易把死路当捷径，在错误方向原地打转。
② 平台不成熟
造成的困难：硬件小众，外网几乎无现成解法，只能靠本机实验把路走通。
AI 跑偏：没有全面的数据库，用通识 / 公网经验硬套，推断常错却很自信。
③ 语言不常见
造成的困难：昇腾专用编程，API 是黑盒（还有 bug）。调试链路长；仿真结果经常与真机不同。
AI 跑偏：模型缺乏可靠的编译先验知识。
④ 设备不直调
造成的困难：AI 够不着实机，终测须人上机；日志须人工脱敏，AI 无法远程代终审。
AI 跑偏：把仿真通过当成项目结项；基于错误前提推理。
总结：任务有固定验收，但其余高度不确定；仅靠 AI 无法解决实际开发问题。
2/10

## Slide 3
主题：当时怎么接住——人掌舵，Agent 在边界内做工
摘自《全流程工程记述》§7.7 人机协作：偏研究型工程中的 Agent 经验
在四约束叠加条件下用 Agent，若缺仓库状态锚点与可执行验收，极易出现：
「对话里已结项、仓库里仍 pending」；「声称实机通过却无 cmp 记录」。
定调：人掌舵、Agent 在边界内做工制品——不是「Agent 承包项目」。
人写入
目标·范围·验收
Agent 做工
契约内改制品+回传输出
人终审
独占环境验证
写回账本
单一事实源
人 · 主要负责（表38）
意义与边界：问题、验收口径、已关闭路线
取舍：路线采纳 / 终止决策
独占环境：专有编译器、目标机、物理设备
认定完成：凭可复验证据裁定；范围变更签字
Agent · 主要负责（表38）
制品操作：检索、改代码/脚本/文档草稿
可代劳执行：授权范围内构建/测试并回传完整输出
不宜：对外承诺范围/工期；无 log 断言实机已过
不宜：擅自扩大范围；复活已关闭路线
总结：交付凭证据不靠叙述；换路权与终审权在人；Agent 干可核对中间层。
3/10

## Slide 4
主题：可带走什么——协作习惯，不是某一版源码
摘自《全流程工程记述》§7.8 可带到其他项目的协作习惯；关键转折见第二章
关键转折：CCE 直连闭环慢、可验证性弱 → 人拍板改走「计算图 → 模型转换 → 实机」为主线
验证链定型：主机 C 参考 → 上板前核对 → 实机验收（过关 = 输出全等）
仓库写清范围
账本：结项/主线/已关闭表；禁止只用聊天改范围
做完能核对
完成 = 可执行检查（cmp / 退出码 / 完整 log）
验证分层
主机 ≠ 硅前 ≠ 实机；子图过 ≠ 整图过
试制进交付须人批
AI 不宣布结项；人跑通 pipeline 后签字
中断写清接续
已完成(证据)·当前判断·下一步一条·勿重做
任务单写死边界
目标·必读·允许改·禁止·DoD·回报未做项
总结：习惯写进仓库才能换会话接续；这四条种子直接长成下篇「底座 / 缺项 / 交叉」。
4/10

## Slide 5
主题：今天难在哪、主张什么
摘自教材草案 §3.1
引子
correctness 有了，任务就算完成了吗？ 仓库底层能力大致齐了，提示很轻：让 Agent 自行读标准、把封装/解封装「做出来」。
结果能对上，像是做完了；摊开却是：只保结果对、几乎不为架构设计；搜索不设界、反复碰壁；短时间耗尽约一个月配额；还沉淀不正确的「经验」。
伪完成：结果碰巧对，过程发散、形态不可用、钱与时间被烧掉。
问题实质
开放生成被当成了合法派生。 菜单里有、局部测通、文本上看起来像解，就被当成「整体已经合法、可以交付」。
工程语境里的「幻觉」，多半是无效派生：把未获证节点当可引用能力，把接缝跳过去。
要盯住的不是「会不会写出对拍代码」，而是：如何阻止把无界生成当作完成预研的合法途径。
方法实质
把无界生成收成：已认证闭包上的受控搜索。别当自由写手，当证书闭包上的搜索器。
① 已验证能力：现在还能引用谁； ② 禁止项：明确不能再当模板的路； ③ 合法拼装：缺的先补齐并验过，再往上引用。
「有限」指：相对当前能力集/禁止项/拼装规则，下一步可枚举、可检查；集合可随新能力获证长大。
本场主张
只冲答案事先钉死、可核对的固定终点。 开放发现可与别人互补，但不是本场主语。
额度有限、多模型水平不一 → 换谁上场都要能干；搜索边界必须可检查。
总结：主张：把开放生成收成沿已验证能力的可检查受控搜索。
5/10

## Slide 6
主题：绿灯底座从哪来，缺项怎么补
摘自教材草案：架构直觉 + 写码许可（先交闭包表，再写码）
底座从哪来
人先把能用的沉下来：编程笔记、跑通的原型、带着 Agent 走过的长轨迹（如 KeyGen）。
写进索引、验过的才算绿灯底座 Γ；聊天里「好像会了」不算。活跃菜单是线索，不等于合法拼装说明书。
缺项怎么定
做成目标 T，理论上要齐哪些能力，减去已经绿灯的，剩下就是缺项。
只许在缺项里补；补出来的还要再验。两块都绿，接缝照样单独过（组合不免费）。
死路 / frozen / 已关闭路线 → 禁止项，不许当模板。
三件对象
① 已验证能力：现在还能引用谁。 ② 禁止项：明确不能再走的路。 ③ 合法拼装 / 出口交叉：怎样衔接才算一步合法推进。
门禁一句话：先交闭包表（目标、已获证、缺项、接缝、禁止相交），再写码。
customspec / STATUS 描述「怎么实现」；闭包表回答「凭什么现在允许开始实现」。
与上篇关系
上篇习惯直接长成这里：账本→底座+禁止项；做完定义→出口可核对/交叉；换会话能接→索引可交接；任务单→写码边界。
不是另起炉灶，是同一条能力线往上长。
总结：搜索收到缺项里；禁止项挡死路；先表后码。
6/10

## Slide 7
主题：效果——对照 correctness，对照手调精修
检验床：Ascend ML-KEM（Decaps 试金石 + 768 体感）。棒图为体感示意，不作严格倍数账单。
A 无方法论
correctness 开放探索
只求结果对 · 搜索不设界
正确性：能对上
性能/形态：常不可用
过程成本：很高
判决：更费（反面教材）
B 方法论 ★主叙事
底座 + 缺项 + 出口交叉
先交表再写码 · 禁抄死路
正确性：与 C 同阶
性能：与 C 同量级（未宣称更快）
过程成本：明显收小
判决：相对 A 强成功
C 手调精修
人工长期优化交付树
基线 · 工程主线默认
正确性：交付级
性能：人工精修定标
过程：人带着走
对照结论：B ≈ C
读图：相对 A → B 赢在过程与结构；相对 C → B 正确性/tick 同量级，不宣称性能胜出。方法论代替不了人工优化主线。
过程负担体感（示意）
A 开放 correctness
很高
B 有门禁方法论
收小
C 手调精修（参照）
人带着走（基线）
768 体感（不作倍数宣称）
以前 correctness 开放搜：
约 1 天墙钟 · 月配额大头
有门禁一夜：
配额 +~14pt · 墙钟 <4h
省的是无效派生，非魔法提速
总结：B≈手调精修；相对 correctness 更省。主叙事是 B。
7/10

## Slide 8
主题：跟别人的材料怎么接得上
合稿怕什么
最怕各说各话。 别人若在某场景把某一招打磨得比现成方案更强——那正好是我们要的「更好积木」。
我们不做开放式搜灵感。把拿到手的积木登记进绿灯底座，再按缺项清单组装到事先钉死的目标。
交接一句
他们输出更优能力点，我们装进底座并走到终点。
底座变好，终点实现跟着变好——与「DAG / 积木迭代创新」互补，不抢开放发现主语。
分工怎么挂
对方：在场景里反复打磨，输出比现成方案更强的能力点 / 积木。
我方：注入 Γ（登记、获证）→ 按缺项组装到固定可核对终点 T。
前提：上篇那套习惯（账本、做完定义、可交接、任务边界）——否则接不住别人的积木，只会重新发散。
领导带走
合稿不是两套故事硬贴，而是一条接口：更优积木 → 绿灯底座 → 固定终点。
我们负责把不确定性收到可检查边界里，并把别人的增量装进能交付的底座。
总结：挂钩：更优积木 → 绿灯底座 → 固定终点。
8/10

## Slide 9
主题：过去项目怎么推——四阶段与验证链
摘自《全流程工程记述》§1.2 / §1.3.1 / 第二章关键转折
四阶段
① 准备：澄清交付边界与验收口径；主机侧建立与语义一致的参考实现及可对拍数据。
② 探路：试跑「参考→实机」多条路径，比可验证性与迭代效率，选定交付主线。
③ 实施：在主路径上完成开发、分层验证与实机对拍（基准→批量→合成）。
④ 收口：与客户确认部署范围；整理可复现材料与索引快照。
关键转折
CCE 直连试跑：闭环慢、可验证性弱、难维持每日核对 → 保留为对照，不再作正式交付主线。
人拍板改走：计算图 → 模型转换 → 实机 AI Core。硅前可一日多次迭代，问题可分层定位。
换路权在人，不在 Agent。
验证链
① 参考基准：主机 C 与标准输入输出。 ② 上板前核对：同输入跑待交付件，与参考比。 ③ 实机验收：AI Core 输出须与参考/上板前一致。
过关口径：输出全等 / max_abs_diff=0——不是「代码读起来合理」，不是「对话里说通过了」。
须写清测到哪一层：硅前通过 ≠ 实机已验收；子图通过 ≠ 整图通过。
总结：四阶段推进；CCE 推不动由人换路；验收分层、凭证据。
9/10

## Slide 10
主题：今天带回去哪几句
一
四约束下可以把 AI 管住——人掌舵、证据落盘、做完能核对、换会话能接。
资产是规矩与习惯，不是某一版源码。
二
同一条能力线升级为：绿灯底座 × 缺项里补，只冲固定可核对终点。
把开放生成收成可检查的受控搜索；先表后码。
三
合稿点：对方更优积木 → 我方写入底座 → 组装到终点。
底座变好，终点跟着变好；不抢开放发现主语。
口径提醒
材料不写速度数字；口头可保守说：方法成型后，更短时间、更少额度做更大规模。
检验床是 Ascend 上的 ML-KEM；方法论服务一般预研，不绑定某一算法仓库名。
效果口径：接近手调，相对更省——不作未对账的倍数宣称。
总结：一条能力线，两段故事：先管住 AI，再有界往前推。
10/10